**Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” projekta realizāciju**

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 26.03.2021. ir noslēgusi Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta īstenošanu Nr.5.2.1.2/20/A/003 “*Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Cinīši”*. Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 33 mēneši.

Kā būtiskākais būvdarbu progress dotajā būvdarbu etapā ir veiktā fermentācijas tuneļu izbūve /montāža, turpinās automātikas un vadības bloka izbūve, kā arī gaisa attīrīšanas sistēmas izveide. Kopējā būvdarbu izpilde līdz šī gada augusta sākumam kopš būvniecības darbu uzsākšanas ir datējama vairāk nekā 56% apjomā no kopējo veicamo darbu daudzuma.

**Informāciju 06.09.2023 sagatavoja:**

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales

starppašvaldību organizācija”

