Svarīgākie paveiktie darbi 2015. gada janvārī projektā „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr. SIA AADSO 2012/01 KF

2015.gada janvārī aktīvi notika projekta „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr. SIA AADSO 2012/01 KF) realizācijas būvdarbi.

Janvārī tika izpildītas sekojošās darbu veidu pozīcijas:

-	Izbūvēta gāzes savākšanas sistēma un pabeigta mitrināšanas sistēmas izbūve;

-	Daļēji piegādātas iekārtas šķirošanas līnijai;

-	Veikta atbalsta sienu un šķirošanas telpas izbūve.

Projekts tiek īstenots Kohēzijas fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” Papildinājuma 3.5.1.2.2. apakšaktivitātes „Reģionālu atkritumu sistēmu attīstība” ietvaros. Projektu paredzēts īstenot līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Papildus informācija:

Projekta vadītājs Aivars Pudāns

Tālr.: 654 23817

Informāciju sagatavoja:

Projekta asistents Kaspars Laizāns

e-pasts: kaspars.aadso@inbox.lv

Mob.tel. 29605014