ATKLĀTA KONKURSA

„Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros”

(id.Nr. SIA AADSO 2011/04KF)

NOLIKUMS

AKTUALIZĒTS

Daugavpilī, 2012

Saturs

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	3

5.	Piedāvājums	4

6.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

7.	Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā	6

8.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

9.	Iesniedzamie dokumenti	10

10.	Tehniskais piedāvājums	11

11.	Finanšu piedāvājums	12

12.	Piedāvājuma noraidīšana	12

13.	Piedāvājumu vērtēšana	12

14.	Atbilstības Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā pārbaude	12

15.	Iepirkuma līgums	13

Pielikumi	14

A pielikums: Tehniskā specifikācija	15

B pielikums: Ekspertu ieguldītā darba laika tabula	29

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts	31

VEIDNES	35

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	41

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	42

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	44

D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne	48

D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne	49

D5 pielikums: CV veidne	50

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne	52

D7 pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidne	53

D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	55

D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	56

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa	57

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”,

Reģ. Nr. 41503029988

- Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400

Pasūtītāja kontaktpersona:

Valdes loceklis

Aivars Pudāns,

tel.nr.: 65423817; 29525016

faksa nr.: 65423817.

- juriskonsulte: Evita Žuromska, evita.zuromska@daugavpils.lv

- Pretendents

  - Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),

- pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

- pretendenta pilnvarota persona.

- Saziņa

  - Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu.

  - Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

  - Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa pastu vai faksu uz ieinteresētā piegādātāja pasta adresi vai faksa numuru, ko ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

  - Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto mājaslapā internetā (www.aadso.lv), kurā ir pieejams Nolikums.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir sadzīves atkritumu poligons „Cinīši”, „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442.

  - Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 22 mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

- Piedāvājums

  - Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

    - Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 16.februārim no plkst.08.00 līdz plkst.16.00, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” birojā Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpilī, LV – 5400, 2012.gada 17.februārī no plkst.08.00 līdz plkst.10.00 SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” telpās „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

    - Piedāvājumi tiks atvērti SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” telpās „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, 2012.gada 17.februārī plkst. 10.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ pretendentam.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem (viens oriģināls un četras kopijas),

- Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un četras kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un četras kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un četras kopijas).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),

- pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

- pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam ”Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (id.Nr.SIA AADSO 2011/04KF). Neatvērt līdz 2012.gada 17.februārim plkst.10.00”.

    - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”,

- pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam ”Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (id.Nr. SIA AADSO 2011/04KF)”.

    - Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 1000 LVL (viens tūkstotis latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums) vai tajā norādītajiem nosacījumiem.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

- līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā) vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

- pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas,

- pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

- pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

- Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

    - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

    - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

  - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un

- personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām (turpmāk - Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās).

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas sniegs Pakalpojumu ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts būvuzraudzības sertifikāts iepirkuma līgumā paredzēto būvdarbu būvuzraudzībai saskaņā ar Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”, ievērojot šī nolikuma 8.3.2.punkta prasībās.

- Ārvalstu speciālistiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu būvniecības darbu būvuzraudzīšanu pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā (2009., 2010., 2011.g.) vismaz 3 reizes pārsniedz pretendenta piedāvāto Pakalpojuma kopējo cenu.

Pretendents, kurš ir izveidots vēlāk, norāda Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu par tā darbības gadiem, kas attiecas uz sadzīves atkritumu apgalabāšanas poligonu būvniecības darbu būvuzraudzību, un šim apgrozījumam ir vismaz 3 reizes jāpārsniedz pretendenta piedāvātā Pakalpojuma kopējo cena.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo trīs gadu (2009., 2010., 2011.g.) laikā ir:

- Izslēgts saskaņā ar veiktajiem grozījumiem (Grozījumi Nr.2 punkts Nr.9).

- veicis būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību sadzīves atkritumu poligona izbūvei, tai skaitā:

  - infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveidei (reversās osmozes tipa attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai ar jaudu ne mazāku par 5 m3/h),

  - biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveidei,

  - atkritumu priekšapstrādes centra izveidei ar jaudu vismaz 30000 tonnas gadā;

  - poligonu iekšējās infrastruktūras (ceļu un laukumu) izbūvei;

  - ārējo inženiertīklu izbūve (t.sk. ražošanas notekūdeņu kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada, elektrotīklu).

- Visiem būvdarbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

    - Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

      - Inženieris:

  - kurš iepriekšējo trīs gadu laikā (2009., 2010., 2011.g.) ir pildījis Inženiera funkcijas vismaz divos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektos sadzīves atkritumu poligonos;

  - kuram ir augstākā inženiertehniskā izglītība vai ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.383 „noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu” vidējā profesionālā izglītība.

      - Būvuzraugs:

- kurš iepriekšējo trīs gadu laikā (2009., 2010., 2011.g.) ir veicis būvuzraudzību saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem vismaz viena sadzīves atkritumu poligona būvniecībai, kas ietver (attiecīgā pieredze var tikt apliecināta arī par vairākiem līgumiem):

    - infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveidei (reversās osmozes tipa attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai ar jaudu ne mazāku par 5 m3/h),

    - biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveidei,

    - atkritumu priekšapstrādes centra izveidei ar jaudu vismaz 30000 tonnas gadā;

    - poligonu iekšējās infrastruktūras (ceļu un laukumu) izbūvei;

    - ārējo inženiertīklu izbūve (t.sk. ražošanas notekūdeņu kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada, elektrotīklu).

- kuram ir spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts Tehniskajā specifikācijā paredzēto būvdarbu būvuzraudzībai saskaņā ar Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.

- Visiem būvdarbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

      - Tehnoloģisko iekārtu uzraugs:

- kurš iepriekšējo trīs gadu laikā (2009., 2010., 2011.g.) ir veicis uzraudzību saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem vismaz viena sadzīves atkritumu poligona būvniecībai, kas ietver:

    - atkritumu priekšapstrādes tehnoloģisko iekārtu ar jaudu vismaz 30000 tonnas gadā uzstādīšanu un palaišanu;

- kuram ir spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts Tehniskajā specifikācijā paredzēto būvdarbu būvuzraudzībai saskaņā ar Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.

- Visiem būvdarbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

      - Ceļu būvuzraugs:

- kurš iepriekšējo trīs gadu laikā (2009., 2010., 2011.g.) ir veicis uzraudzību saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem vismaz viena sadzīves atkritumu poligona būvniecībai, kas ietver:

    - poligonu iekšējās infrastruktūras (ceļu un laukumu) izbūvei;

- kuram ir spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts Tehniskajā specifikācijā paredzēto būvdarbu būvuzraudzībai saskaņā ar Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.

- Visiem būvdarbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

      - Izslēgts saskaņā ar veiktajiem grozījumiem (Grozījumi Nr.2 punkts Nr.18)

      - Infiltrāta attīrīšanas un biogāzes utilizācijas eksperts:

- kurš pēdējo trīs gadu laikā (2009., 2010., 2011.g.) ir pildījis infiltrāta attīrīšanas un biogāzes utilizācijas eksperta funkcijas un kuram ir pieredze vismaz vienas sadzīves atkritumu poligona infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas izveidē (reversās osmozes tipa attīrīšanas iekārtu uzstādīšanā ar jaudu ne mazāku par 5 m3/h), kā arī vismaz vienas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi strādājošas biogāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveidē strādājošā sadzīves atkritumu poligonā;

- kuram ir augstākā inženiertehniskā izglītība vai augstākā izglītība vides pārvaldības jomā, vai ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu” vidējā profesionālā izglītība.

- Visiem būvdarbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

      - Vides eksperts:

- kurš pēdējo trīs gadu laikā (2009., 2010., 2011.g.) ir pildījis vides eksperta funkcijas - vides aizsardzības prasību nodrošināšanas kontroli vismaz viena sadzīves atkritumu poligona būvdarbu laikā;

- kuram ir augstākā inženiertehniskā izglītība vai augstākā izglītība vides pārvaldības jomā, vai ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu” vidējā profesionālā izglītība.

- Visiem būvdarbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

      - Finansists:

  - kurš pēdējo trīs gadu laikā (2009., 2010., 2011.g.) ir pildījis finansista pienākumus vismaz divos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektos;

  - kuram ir augstākā izglītība vadībzinātnē vai ekonomikā.

- Visiem būvdarbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

      - Projekta koordinators:

- kurš pēdējo trīs gadu laikā (2009., 2010., 2011.g.) ir pildījis projekta koordinatora funkcijas vismaz divos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektos;

- kuram ir augstākā izglītība.

- Visiem būvdarbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā saskaņā ar LR vai ekvivalentiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

    - Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

- Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Ārvalstu pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Izziņa par pretendenta un/vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja pretendents balstās uz citu personu finanšu iespējām) gada finanšu apgrozījumu attiecībā uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu būvniecības darbu būvuzraudzīšanu par darbības iepriekšējiem trīs gadiem (2009., 2010., 2011.g.). Pretendents, kurš ir izveidots vēlāk, norāda Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu par tā darbības gadiem, kas attiecas uz sadzīves atkritumu apgalabāšanas poligonu būvniecības darbu būvuzraudzību.

    - Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados (2009., 2010., 2011.g.) veikto būvuzraudzību, kas apliecina pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (D3 pielikums) un vismaz divu pasūtītāju atsauksmes.

    - Pretendenta piedāvāto galveno speciālistu saraksts atbilstoši Galveno speciālistu saraksta veidnei (D4 pielikums).

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas saskaņā ar šī nolikuma 8.3.2.punkta prasībām.

- Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

    - Pretendenta piedāvāto speciālistu CV un pieejamības apliecinājumi saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums).

    - Ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām:

- apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidnei (D6 pielikums),

- Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums atbilstoši Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojumu daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus,

- Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Izziņas, kas apliecina atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

    - Pretendentam, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no attiecīga pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz pasūtītājam:

- izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendentam un Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process un tas/tā neatrodas likvidācijas stadijā,

- izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka pretendents un Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus,

- izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Ja pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

    - Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta vai Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums).

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks sniegts Pakalpojums (Pakalpojuma kopējā cena) kā arī visu vienību cenas un izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

  - Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.

- Piedāvājuma noraidīšana

  - Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

    - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

    - Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

    - pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, atbilst Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturtajā daļā noteiktajiem konkurenci ierobežojošajiem kritērijiem. Pretendents ir iesniedzis vairākus piedāvājumus uz šo iepirkumu vai Pretendents ir piegādātāju apvienība, un kāds no tās dalībniekiem iesniedzis atsevišķu piedāvājumu uz šo iepirkumu un nevar pieradīt, ka to piedāvājumi ir izstrādāti pilnīgi neatkarīgi un tādejādi nepastāv risks par ietekmi uz konkurenci starp pretendentiem.

    - pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā,

    - pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām,

    - piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,

    - piedāvājumā ir ietverta nepatiesa informācija par pretendentu vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās,

    - pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neiesniedz izziņas, kas apliecina to atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

- Piedāvājumu vērtēšana

  - No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Pakalpojuma kopējo cenu bez PVN.

- Atbilstības Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā pārbaude

Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs, pirms pieņemt lēmumu par tiesību slēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu šim pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām vai pieprasot pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais pretendents un Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, atbilst Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

- Iepirkuma līgums

- Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

- Pielikumi

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

# 1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

## Informācija par projektu

Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība būs jānodrošina būvdarbu līgumam „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros”, kas tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” (Identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/003) (turpmāk - Projekts) ietvaros.

SA poligons „Cinīši” ir reģionālais Dienvidlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona poligons, kurā atbilstoši reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam tiek apglabāti sadzīves atkritumi no 9 vietējām pašvaldībām (Aglonas novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Preiļu novads, Riebiņu novads, Vārkavas novads) un republikas nozīmes pilsētas Daugavpils. Reģiona kopējā platība ir 6928 km2 jeb 10,7% no Latvijas teritorijas. Reģiona teritorijā ir reģistrēti nedaudz vairāk kā 200 tūkstoši iedzīvotāju, kas veido 9,3% no visiem Latvijas teritorijas iedzīvotājiem.

SA poligons „Cinīši” atrodas Daugavpils novada Demenes pagastā. Atkritumu poligons atrodas 3,5 km uz ZR no Demenes ciemata, uz Ziemeļiem 18 km attālumā atrodas Daugavpils pilsēta. Poligonam pieguļošā teritorija ir reti apdzīvota. No teritorijas Austrumu robežas 3 km attālumā stiepjas ceļš uz Laucesi un no Rietumu robežas 1 km attālumā dzelzceļš (dzelzceļa stacija Kurcums – 1,5 km). Poligona izveides pirmajā kārtā ir izbūvēta atkritumu apglabāšanas šūna 5,9 ha platībā, kuras ietilpība pēc atļaujas A kategorijas piesārņojošai darbībai nosacījumiem ir 550 tūkstoši tonnu atkritumu.

Visas projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši”” aktivitātes tiks veiktas esošā poligona teritorijā. Projekta ietvaros tiks atrisinātas esošās poligona „Cinīši” nepilnības, lai nodrošinātu poligona atbilstību Atkritumu apsaimniekošanas likumam, kā arī uz tā pamata izdotajiem un citiem saistošajiem Ministru kabineta noteikumiem, un ES direktīvām 1999/31/EK, 94/62/EK, 2006/12/EK un 2008/98/EK.

Sagaidāmie Līguma izpildes rezultāti, kuru sasniegšana jānodrošina būvdarbu līguma izpildītājam (turpmāk – Uzņēmējs), ir sekojoši:

1. Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība

Aktivitātes ietvaros ar asfalta segumu un atbilstošu notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu tiks paplašināts esošais lielgabarīta atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas laukums, tādējādi nodrošinot prasībām atbilstošu lielgabarīta atkritumu īslaicīgo uzglabāšanu līdz to nodošanai atkritumu pārstrādes uzņēmumiem. Papildus tiks izveidots atkritumu priekšapstrādes iecirknis (jauda līdz 25 t/h), kurā poligonā ienākošā atkritumu plūsma tiks sasmalcināta, tādējādi paaugstinot tās blīvumu un pagarinot poligona darbības laiku.

2. Atkritumu apglabāšanas zonas attīstība

Projekts paredz infiltrāta savākšanas un attīrīšanas kapacitātes palielināšanu no 2,6 m3/h līdz 6 m3/h, kas nepieciešams, palielinoties apglabāto atkritumu daudzumam un infiltrāta piesārņojuma līmenim. Papildus esošajām vienpakāpju reversās osmozes infiltrāta attīrīšanas iekārtām tiks uzstādīts infiltrāta attīrīšanas iekārtu II bloks, izveidojot divpakāpju reversās osmozes attīrīšanas iekārtas ar jaudu 6 m3/h un samazinot infiltrāta uzkrāšanos krātuves pamatnē un novēršot infiltrāta izraisīto teritorijas piesārņojumu ar smaku.

Aktivitātes ietvaros tiks izbūvēta poligona gāzes savākšanas sistēma ar gāzes regulēšanas stacijām un sadedzināšanas lāpa.

Kā trešā komponente aktivitātes ietvaros tiks paplašināts esošais kompostēšanas laukums, lai nodrošinātu visu bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanu pīķa sezonās (piemēram, rudenī).

3. Infrastruktūras zonas attīstība

Projekta ietvaros tiks izveidota poligona tehnikas mazgātava, tādējādi nodrošinot poligonu apkalpojošās tehnikas darbību atbilstoši darba drošības noteikumiem, kā arī uzlabojot apkalpojošā personāla darba apstākļus un tehnikas kalpošanas laiku.

Papildus tiks izbūvēti poligona iekšējie pievadceļi uz jaunajām atkritumu apglabāšanas sekcijām, kā arī paplašināts kontūrceļš ugunsdzēsības un apsardzes prasību nodrošināšanai apkārt atkritumu apglabāšanas šūnai, lai nepieciešamības gadījumā (piemēram, atkritumu pašaizdegšanās) nodrošinātu smagās tehnikas piekļūšanu visām atkritumu krātuves sekcijām.

Sasniedzamie rezultāti Projekta aktivitāšu ietvaros ir sekojoši:

| Nr. | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| 1. | Atkritumu pieņemšanas un apstrādes zonas attīstība | Paplašināts lielgabarīta atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas laukums Izveidots priekšapstrādes iecirknis | 1 1 | gab gab. |
| 2. | Atkritumu apglabāšanas zonas attīstība | Palielināta infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas kapacitāte Izbūvēta poligona gāzu savākšanas sistēma Izbūvēta gāzes sadedzināšanas lāpa Paplašināts kompostēšanas laukums | 1 1 1 1 | kompl. kompl. gab. gab. |
| 3. | Infrastruktūras zonas attīstība | Izveidota poligona tehnikas mazgātava Izbūvēta poligona iekšējo pievedceļu būvniecības II kārta Paplašināts ugunsdzēsības un apsardzes prasībām atbilstošs kontūrceļš | 1 1 1 | kompl. kompl. kompl. |

## Poligona infrastruktūras raksturojums

Šobrīd poligonā esošās būves un iekārtas ir paredzētas atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanai un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanai, Galvenie infrastruktūras elementi ir:

- atkritumu pieņemšanas zona, kas ietver – svarus un svaru darbības reģistrācijas sistēmu, administratīvo ēku, kurā atrodas sarga – operatora un administrācijas telpas, šķiroto atkritumu savākšanas laukumu iedzīvotājiem ar asfaltbetona segumu ~ 1400m2 platībā, lielgabarīta atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas laukumu ~ 500 m2 platībā pievedceļu un autostāvvietas;

- atkritumu apstrādes zona, kas ietver – kompostēšanas laukumu ~ 1000m2 platībā un šķirošanas laukumu ~ 1000 m2 platībā. Kompostēšanas laukums pašlaik netiek pilnībā izmantots, jo reģionā nenotiek bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītā vākšana, un poligonā šobrīd nav tehnoloģisko iekārtu bioloģiski noārdāmo atkritumu atdalīšanai no nešķirotiem atkritumiem. Arī šķirošanas laukums tiek izmantots daļēji, jo atkritumu šķirošana tiek veikta tikai atsevišķiem atkritumu veidiem (piemēram, lielgabarīta atkritumiem) nelielos apjomos izmantojot roku darbu.

- atkritumu apglabāšanas zona – zonā atrodas atkritumu krātuve ar platību 6,8 ha vaļņu asīs un aprēķināto ietilpību 530 tūkstoši tonnu, kas pie pašreizējiem atkritumu apjomiem nodrošina atkritumu apglabāšanas iespējas laika posmā līdz 2019. gadam.

- Infiltrāta apsaimniekošanas zona – ietver infrastruktūru, kas nepieciešama infiltrāta savākšanai un attīrīšanai – sūkņu stacijas, cauruļvadus, uzkrāšanas baseinu un reversās osmozes tipa infiltrāta attīrīšanas iekārtas, kuru jauda ir 2,6 m3/h. Infiltrāta attīrīšanas iekārtu jauda bija pietiekama tikai poligona darbības pirmajos gados, šobrīd, pieaugot apglabātajam atkritumu apjomam, palielinās gan attīrāma infiltrāta apjoms, gan piesārņojuma koncentrācija, līdz ar to nepieciešama jaudas palielināšana. Kā pagaidu risinājums infiltrāta attīrīšanai pilnā apjomā tiek izmantotas papildus attīrīšanas iekārtas, kas tiek nomātas.

- Infrastruktūras zona – ietver slēgtu tehnikas novietni un tehnikas laukumu, pārsegšanai paredzētās grunts uzkrāšanas laukumu un mazgāšanas laukumu.

# LĪGUMA MĒRĶIS

Pakalpojuma līguma (turpmāk tekstā – Līgums) vispārējais mērķis ir nodrošināt būvniecības līgumu būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību Projektā saskaņā ar FIDIC Dzeltenās grāmatas līguma nosacījumiem un saskaņā ar LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Pakalpojums jāsniedz, lai nodrošinātu būvniecības norisi, izmantojot labāko starptautisko pieredzi un atbilstoši prasībām, kas noteiktas Latvijas likumdošanā attiecībā uz būvniecību un tās būvuzraudzību:

- „Būvniecības likums” (apstiprināts Saeimā 1995.gada 10.augustā) ar grozījumiem,

- MK 1997.gada 1.aprīļa Noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” ar grozījumiem,

- MK 2004.gada 10.februāra Noteikumi Nr.75 „Būvuzraudzības noteikumi” (LBN 303-03) ar grozījumiem,

- MK 2004.gada 13.aprīļa Noteikumi Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” ar grozījumiem,

- MK 2000.gada 2.maija Noteikumi Nr.168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” ar grozījumiem,

- MK 2001.gada 27.marta Noteikumi Nr.142 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskās prasības būvēm” ar grozījumiem,

- 28.10.2010. „Atkritumu apsaimniekošanas likums”, kā arī uz tā pamata izdotie un citi saistošie Ministru kabineta noteikumi,

- visi citi LR normatīvie tiesību akti, kas ir spēkā Līguma izpildes laikā,

un attiecīgās ES Direktīvas:

  - Direktīva 1999/31/EC (1999.gada 26.aprīlis) – par atkritumu poligoniem;

  - Direktīva 75/442/EEC (1975.gada 15.jūlijs) – par atkritumiem;

  - Direktīva 91/156/EEC (1991.gada 18.marts), kas papildina Direktīvu 75/442/EEC – par atkritumiem;

  - visi citi ES normatīvie tiesību akti, kas ir spēkā Līguma izpildes laikā.

# PIEŅĒMUMI UN IESPĒJAMIE RISKI

Tiek pieņemts, ka Līguma izpildes laikā:

- Izpildītājam būs pieejama visa sākotnējā dokumentācija, kas nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai (būvdarbu līgumi, Projekta dokumentācija, t.sk. Pasūtītāja civiltiesiskais līgums par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu utt.),

- uzņēmēji, kas veiks būvdarbu līgumos paredzēto darbu izpildi (turpmāk – Uzņēmēji) savlaicīgi iesniegs atskaites un ziņojumus par darbu izpildi,

- Uzņēmēju darbi norisināsies atbilstoši būvdarbu līgumu ieviešanas programmu darbu izpildes kalendārajiem grafikiem vai, ja tie tiks pārskatīti attiecībā uz atsevišķu būvdarbu līgumu darbu izpildi, tas neietekmēs darbu izpildes kopējos termiņus,

- savlaicīgi tiks sagatavoti pieraksti (iknedēļas un ikmēneša sanāksmju protokoli, Būvdarbu žurnāli, segto darbu akti utt.), kas nepieciešami dažādu atskaišu/ziņojumu sagatavošanai,

- visas pārbaudes/analīzes par Uzņēmēju veiktajiem būvdarbu līgumos iekļautajiem darbiem veiks sertificētas/akreditētas organizācijas saskaņā ar būvdarbu līgumu prasībām (pārbaužu/analīžu veidi un biežums) un, ka Uzņēmēji savlaicīgi iesniegs šo dokumentāciju Izpildītājam,

- Uzņēmēji savlaicīgi brīdinās Pasūtītāju un Izpildītāju par iespējamajām izmaiņām (darbu apjomi un izmaksas), kā arī sagatavos izmaiņas pamatojošo dokumentāciju, ja tas būs nepieciešams,

- būvprojektu rasējumus Uzņēmējs sagatavos, izmantojot “AutoCad” un/vai “MicroStation” vai savietojamas programmas, un Uzņēmējs tos iesniegs Pasūtītājam un Izpildītājam būvdarbu līgumā saskaņotajos termiņos papīra formātā, kā arī elektroniskās versijas veidā, lai nodrošinātu ātru projektēšanas statusa un rasējumu kontroli;

- Izpildītāja pakalpojumi būs pieejami tādā kvalitātē un apjomā, kā tas ir norādīts noslēgtajā Līgumā;

- Pasūtītājs sniegs atbalstu Izpildītājam savas kompetences robežās.

Iespējamie riski Līguma izpildes laikā, kas Pretendentam jāietver savā piedāvājumā:

- dabas apstākļi, kas var ietekmēt būvdarbu līgumu izpildes gaitu: sals, kas traucē veikt konkrētus darbu veidus (piemēram, cementēšanas darbi), liels nokrišņu daudzums, kas var apgrūtināt darbu izpildi (piemēram, zemes darbi) u.c.,

- force majeure (nepārvaramas varas) apstākļi,

- būvprojekta dokumentācijas saskaņošanas iekavēšanās,

- Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas kavēšanās gadījumā, ja ieilgst būvdarbu līgumu noslēgšanas procedūra,

- iespējamās izmaiņas iepirkuma procedūrā un normatīvajos aktos. Sagatavojot savu piedavājumu ieinteresētajiem Piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai un/vai aktualizētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

# LĪGUMA IZPILDES VIETA UN TERMIŅŠ

Plānotais būvdarbu līguma termiņš ir 21 mēneši no Līguma noslēgšanas dienas (neieskaitot būvdarbu līguma Defektu paziņošanas periodu), bet būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 22 mēneši.

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir sadzīves atkritumu poligons „Cinīši”, „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442.

# Līguma DARBU APJOMS

Līguma ietvaros Izpildītājam jānodrošina būvniecības līgumu būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība Projektā saskaņā ar FIDIC līguma nosacījumiem un saskaņā ar LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām saskaņā ar Pakalpojuma kopējo cenu.

Izpildītājam jāpārzina gan Latvijas, gan starptautiskā likumdošana būvniecības un būvuzraudzības jomās un jābūt spējīgam šīs zināšanas izmantot Līguma izpildē.

Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma pakalpojumu sniegšanu, kas nepieciešams Līguma darbu apjoma pilnīgai veikšanai.

Izpildītājam bez galvenajiem speciālistiem, kas minēti 7.1.nodaļā, nepieciešamības gadījumā jānodrošina arī citi tehniskie speciālisti – īstermiņa speciālisti. Īstermiņa speciālistu darba samaksa, kā arī citu Līguma izpildei nepieciešamo resursu piesaistīšanas izmaksas, ir jāiekļauj galveno speciālistu darba samaksas likmēs.

Līguma īstenošana iedalāma trīs fāzēs:

- Līguma īstenošanas uzsākšanas fāze;

- Līguma ieviešanas fāze;

- Līguma noslēguma fāze.

## Līguma īstenošanas uzsākšanas fāze

Līguma īstenošanas uzsākšanas fāzē Izpildītājam jāveic sekojošais:

- jāmobilizē Izpildītāja personāls Pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai;

- jāorganizē sanāksme ar Pasūtītāju par Līguma uzsākšanas jautājumiem;

- jāvienojas ar Pasūtītāju par iesniedzamo Izpildītāja ziņojumu un atskaišu formātu un iesniegšanas kārtību, kā arī par Līguma komunikāciju kanāliem;

- jāiepazīstas ar pieejamajiem būvdarbu līgumiem un to noteikumiem, būvju tehnisko dokumentāciju;

- jāizstrādā standartizētas procedūras būvdarbu līgumu administrēšanai un vadībai, iekļaujot atskaites par tehnisko un finansiālo progresu;

- jāiesniedz Pasūtītājam plānotā Līguma naudas plūsmas prognoze;

- jāizstrādā un jāiesniedz galējā versija Kvalitātes nodrošināšanas (KN) rokasgrāmatai Līgumam, kurai jāsatur Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanas procedūras un LR likumdošanas faktiskie noteikumi saistībā ar būvprojekta apstiprināšanu un būvniecības darbu kvalitātes kontroli. KN rokasgrāmatai jāietver arī norādes uz atbilstošām KN un Veselības un drošības procedūrām, kas paredzētas darbiem, ko veic Pakalpojuma sniegšanas vietā. KN rokasgrāmata jāsagatavo un jāiesniedz ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas;

- jāveic citi saistīti uzdevumi saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.

## Līguma ieviešanas fāze

Līguma ieviešanas fāzē Izpildītājam jāveic sekojošais:

- jānodrošina sadarbība ar Pasūtītāju atbilstoši FIDIC līgumu nosacījumiem būvniecības līgumu administrēšanā;

- Pakalpojuma sniegšana jānodrošina latviešu valodā;

- jānodrošina būvdarbu līgumos iekļauto būvju projektēšanas un būvniecības darbu būvuzraudzība atbilstoši FIDIC Dzeltenās grāmatas līgumu noteikumiem un LR būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar izmaiņām, kas veiktas autoruzraudzības kārtībā;

- jāizdod būvdarbu uzsākšanas rīkojumi Uzņēmējiem, saskaņā ar FIDIC un būvdarbu līgumu noteikumiem;

- jāorganizē būvdarbu uzsākšanas sanāksmes ar Uzņēmējiem un Pasūtītāju, kurās jāizskata sekojoši jautājumi:

  - jāapspriež un, ja nepieciešams, jāprecizē būvdarbu līgumos iekļauto darbu apjoms;

  - jāapspriež, jāvienojas un, ja nepieciešams, jāprecizē Uzņēmēju iesniedzamo regulāro atskaišu iesniegšanas biežums, forma un Pasūtītāja prasības;

  - sadarbībā ar Pasūtītāju, jāapstiprina Uzņēmēju civiltiesiskās apdrošināšanas polises un Avansa maksājuma nodrošinājumi, līguma izpildes nodrošinājumi;

  - jāsaskaņo būvdarbu līgumu ieviešanas laika grafiki;

  - jāsaskaņo būvdarbu līgumu naudas plūsmas;

  - jāvienojas ar Uzņēmējiem un Pasūtītāju par regulāro sanāksmju datumiem un laikiem;

  - jāvienojas par būvdarbu līgumu realizācijā iesaistīto pušu savstarpējās komunicēšanās kārtību, fiksējot to rakstiskā veidā;

  - jāpārrunā būvdarbu līgumu nosacījumi, Pasūtītāja un Izpildītāja prasības, ja Uzņēmējiem ir attiecīgas neskaidrības vai precizējoši jautājumi;

  - jāvienojas ar Pasūtītāju un Uzņēmējiem par projektēšanas darbiem nepieciešamo informāciju un atbildību, un izpildes termiņiem;

  - jāizstrādā un jāvienojas ar Uzņēmējiem un Pasūtītāju par iesniedzamajiem dokumentiem Uzņēmēju maksājuma pieprasījumiem, kas atbilst ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu prasībām (aprēķini un pavadošā dokumentācija, piemēram, darbu izpilžu pamatojoši akti, dokumentācija par izmaiņām u.tml.).

- būvdarbu līgumu izpildes laikā jāpiedalās iknedēļas un ikmēneša operatīvās sanāksmēs par būvdarbu izpildi ar Uzņēmējiem un Pasūtītāja pārstāvju piedalīšanos, par sanāksmju laikiem savstarpēji vienojoties, Izpildītājam arī jāsagatavo un ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc sanāksmēm jāiesniedz sanāksmju protokoli sanāksmes dalībniekiem elektroniski un papīra formātā;

- jānodrošina sadarbības uzturēšana starp visām Līguma izpildē iesaistītajām pusēm;

- jāapspriež un ar Pasūtītāju jāsaskaņo Uzņēmēja izstrādātais projektēšanas darbu konceptuālais plāns;

- jāpārbauda Uzņēmēja sagatavotās koncepcijas un projektēšanas noteikumu ievērošana, kā arī jākontrolē šo darbu laika grafika izpilde;

- jāpārbauda Uzņēmēja izstrādātā būvprojekta daļas;

- jāpārbauda būvprojekta vadītāja un būvprojekta daļas vadītāja apliecinājumi saskaņā ar LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

- jāpārbauda būvprojekta saskaņojumi, kā arī saskaņošanas laikā izteikto aizrādījumu iestrāde būvprojektā;

- jāpārbauda visu būvdarbu līgumu procedūru un dokumentācijas atbilstība LR būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

- jāsagatavo un jāiesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību raksti, jākontrolē būvatļauju saņemšana;

- jāpārrauga būvniecības darbi būvlaukumos un jāpārliecinās, ka tie tiek veikti saskaņā ar laika grafiku un būvprojektu, laika apstākļiem atbilstošu darba tehnoloģiju;

- nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja konstatētas nobīdes no laika grafika;

- jāizdod inženiera norādījumi saskaņā ar FIDIC noteikumiem;

- jāveic ikdienas būvju / būvlaukumu apskate (dokumentējot fotogrāfijās vismaz reizi nedēļā, kas jāiesniedz pie ceturkšņa ziņojumiem) ierakstot savus secinājumus būvdarbu žurnālā.

- jāapstiprina, sadarbībā ar Pasūtītāju, Uzņēmēju piedāvātie materiāli un materiālu izmaiņas būvdarbu veikšanai;

- jārealizē būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes kontrole, jāpārliecinās, ka Uzņēmēji veic visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras saskaņā ar kvalitātes standartiem un būvdarbu līgumu prasībām;

- jāpārliecinās, regulāri kontrolējot, ka Uzņēmēji nodrošina darba drošību saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām;

- jākoordinē Pasūtītāja un Uzņēmēju sadarbība un citas aktivitātes, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu un pabeigšanu;

- saskaņojot ar Pasūtītāju, jāaizskata un jāapstiprina būvdarbu līgumu noteikumiem atbilstošie Uzņēmēju piedāvātie apakšuzņēmēji;

- jānodrošina maksājumu veikšanas process Uzņēmējiem:

  - jāizskata un jāapstiprina Uzņēmēju avansa maksājuma pieprasījumi;

  - jāpārbauda Uzņēmēju ikmēneša darba apjomu faktiskā izpilde saskaņā ar būvdarbu līgumu darba apjomu tabulām un saskaņā ar būvprojektu;

  - jāizskata un jāapstiprina ar parakstu ikmēneša maksājumu pieprasījumi Uzņēmējiem, ietverot starpmaksājumu un noslēguma maksājuma apstiprinājumu izsniegšanu, ikmēneša maksājumu rēķinu pārraudzību/sagatavošanu;

- jāpārbauda Uzņēmēju iesniegtie izmaiņu pieprasījumi un jāsagatavo Izmaiņu rīkojumi saskaņā ar FIDIC prasībām, izmaiņu nepieciešamību pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāju;

- jāsniedz risinājums par jebkuriem strīdiem vai domstarpībām, kas radušās starp Pasūtītāju un Uzņēmējiem par būvdarbiem un ar tiem saistītiem jautājumiem, kā arī jānodrošina situācijas iespējami ātrāka atrisināšana atbilstoši Izpildītāja kompetencei un pilnvarām;

- jāizanalizē un jāpiedāvā Pasūtītājam optimālākie risinājumi būvniecības līgumu uzdevumu izpildei, kas nepieciešami vai ieteicami sekmīgai šo līgumu realizācijai;

- jāsagatavo ziņojumi un atskaites saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 8.nodaļu un pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāsniedz arī cita Pasūtītājam nepieciešamā informācija par Projekta būvdarbiem;

- darbi jāveic sadarbībā ar Pasūtītāju, Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi un citām iesaistītajām iestādēm Pasūtītāja uzdevumā;

- jānodrošina arī citi pakalpojumi Līguma izpildē, ja to pieprasa Pasūtītājs tiešā saistībā ar būvniecības līgumiem; Attiecībā uz citiem darbiem, kās sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

- izmantojot Izpildītāja galvenos un īstermiņa speciālistus un aprīkojumu, jāsniedz pilnā apmērā tie pakalpojumi, kas ir aprakstīti šajā Tehniskajā specifikācijā;

- jānodrošina, ka Līgums tiek ieviests sākotnējās Līguma summas un laika grafika robežās, ja nebūs objektīvi apstākļi Līguma termiņa vai izmaksu izmaiņām;

- jāpiedalās būvju pieņemšanā ekspluatācijā saskaņā ar MK 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un citiem LR būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

- jāpiedalās būvkonstrukciju un segto darbu pieņemšanā tos attiecīgi parakstot;

- jāpārbauda ekspluatācijā nododamās būves un, kur nepieciešams, jāveic atbilstoši testi, lai pārliecinātos par būvju ekspluatēšanas iespējām, saskaņā ar 6.nodaļā noteiktajām prasībām;

- jāpārbauda un neesamības gadījumā no Uzņēmējiem jāpieprasa visas nepieciešamās instrukcijas būvju sekmīgai ekspluatēšanai un apsaimniekošanai;

- jāizskata, jāpārbauda un jāakceptē Uzņēmēju sagatavotās būvju izpilddokumentācijas;

- jāsagatavo apliecinājumi par būvju gatavību nodošanai ekspluatācijā, saskaņojot ar Pasūtītāju, un jāizdod pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumi saskaņā ar FIDIC līgumu noteikumiem;

- jāapkopo un jāakceptē būvju un būvdarbu līgumu gala izmaksas;

- jānosaka būvdarbu defektu paziņošanas periodi;

- jākontrolē visas būvdarbu līgumu rezultātā Uzņēmēju sagatavotās dokumentācijas (instrukcijas, rokasgrāmatas u.c.) nodošana Pasūtītājam.

## Līguma noslēguma fāze

Līguma noslēguma fāzē Izpildītājam jāveic sekojošais:

- jāsagatavo Līguma noslēguma ziņojums saskaņā ar 8.3.punktu;

- jāveic citas darbības, kas nepieciešamas Līguma pabeigšanai, saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.

# KVALITĀTES PĀRBAUDE UN DARBU KONTROLE

Viens no vissvarīgākajiem priekšnoteikumiem Līguma veiksmīgai realizācijai ir kvalitātes nodrošināšana Pakalpojuma sniegšanas laikā. Tāpēc Izpildītājam jāizstrādā Kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmata Pakalpojumam, kas sākotnēji jāpievieno Pretendenta piedāvājumam, bet papildināta galējā versija Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas.

Kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmatai jāietver darbības pārbaudes un kontroles procedūras, kas Izpildītājam jāveic ikdienā attiecībā uz Pakalpojumu saskaņā ar FIDIC līgumu noteikumiem, būvdarbu līgumu noteikumiem un LR būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem.

## Būvdarbu līgumu dokumentācijas sagatavošanas kontrole un novērtējums

Būvdarbu līgumu dokumentācijas novērtējumam jāietver:

- Uzņēmēju izstrādāto būvdarbu līgumu darbu programmu – laika grafiku apspriešanu ar Uzņēmējiem un saskaņošanu ar Pasūtītāju (jāpārbauda, vai ietverti visi būvdarbu līgumos paredzētie darbi, vai tie iekļaujas plānotajos termiņos u.tml.), paredzot regulāru sanāksmju grafiku, lai veicinātu efektīvu komunikāciju un lēmumu pieņemšanu starp iesaistītajām pusēm, kā arī, lai vienotos ar Uzņēmējiem par projektēšanas kritērijiem un normām;

- pārbaudi par to, vai ir saņemti arhitektūras – plānošanas uzdevumi un projektēšanas noteikumi no tajā noteiktajām institūcijām;

- ja projektēšanas vai būvprojekta saskaņošanas gaitā radīsies neskaidrības vai problēmas, to savlaicīgu apspriešanu iknedēļas sanāksmēs un risinājuma saskaņošanu ar Pasūtītāju;

- Uzņēmēja izstrādātās būvprojekta tehniskās dokumentācijas pārbaudi, lai noteiktu vai Uzņēmējs ir ieteicis optimālo alternatīvu katram no atsevišķajiem būvprojekta elementiem un/vai, veicot projektēšanas darbus, būvprojektā ir ievēroti LR būvnormatīvi un jomās, kur tie nav izstrādāti – labākā esošā starptautiskā pieredze, kā arī projektēšanas noteikumi, ko izsniegušas arhitektūras – plānošanas uzdevumā noteiktās institūcijas;

- pārbaudi par būvprojektu saskaņošanu, ieskaitot Būvvaldes saskaņojumus;

- regulāru projektēšanas darbu izpildes statusa novērtējumu iknedēļas sanāksmēs un rakstisku tā fiksāciju iknedēļas protokolos.

## Būvdarbu kvalitātes vispārējā kontrole

Būvdarbu kvalitātes kontrole Izpildītājam jāveic, vadoties no šādiem apsvērumiem:

- būvdarbu atbilstība būvprojektiem un tehniskajiem noteikumiem;

- būvdarbu tehniskās izpildes kvalitātes kontrole;

- izmantojamo materiālu kontrole, t.sk. tehnisko specifikāciju nosacījumu ievērošanas pārbaude;

- būvdarbu atbilstības būvdarbu līgumiem, LR likumdošanai un FIDIC Dzeltenās grāmatas nosacījumiem kontrole.

# NEPIECIEŠAMAIS RESURSU IEGULDĪJUMS

Izpildītājs nodrošina nepieciešamos finanšu līdzekļus šī Līguma aktivitāšu un savu speciālistu regulārai un savlaicīgai darba apmaksai.

## Speciālisti

Speciālisti, kuriem ir būtiska loma Līguma īstenošanā, ir galvenie speciālisti. Galveno speciālistu kvalifikācijas prasības skatīt Nolikuma 8.3.punktā.

1.tabula

Izpildītāja komandu vada Projekta vadītājs un viņam arī jābūt pilnvarotam pārstāvēt Izpildītāju līgumattiecībās ar Pasūtītāju.

Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs var piesaistīt arī citus speciālistus Pakalpojuma izpildē.

Īstermiņa speciālistu darba samaksa, kā arī citu Līguma izpildei nepieciešamo resursu piesaistīšanas izmaksas, ir jāiekļauj galveno speciālistu darba samaksas likmēs.

## Minimālais nepieciešamais cilvēkdienu skaits galvenajiem speciālistiem

| Galvenais speciālists | Minimālais cilvēkdienu skaits |
| --- | --- |
| Inženieris | 130 |
| Būvuzraugs | 240 |
| Tehnoloģisko iekārtu uzraugs | 95 |
| Ceļu būvuzraugs | 95 |
| Infiltrāta attīrīšanas un biogāzes utilizācijas eksperts | 95 |
| Vides eksperts | 95 |
| Finansists | 70 |
| Projekta koordinators | 135 |
| Kopā | 955 |

Piedāvātās galveno speciālistu cilvēkdienas, kas sniegtas iepriekšminētajā tabulā, ir minimāli nepieciešamās un tās ir indikatīvas. Izpildītājam jāierosina cilvēkdienu skaits, ko viņš uzskata par nepieciešamu katram galvenajam speciālistam, lai nodrošinātu, ka Izpildītāja pienākumi un saistības tiek pilnībā izpildītas.

Izpildītāja piedāvāto galveno speciālistu cilvēkdienu ieguldījums nedrīkst būt mazāks kā tas ir norādīts šajā tabulā.

Cilvēkdienu skaits, kas sniegts 7.2.tabulā, nekādā ziņā neatbrīvo Izpildītāju no viņa atbildības veikt visus pienākumus un saistības kā tas ir noteikts Līgumā, tostarp no ziņojumu iesniegšanas 8.sadaļā minētajos termiņos. Ziņojumu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas jāiekļauj galveno ekspertu samaksas likmēs.

## Aprīkojums, kuru nodrošina Izpildītājs

Izpildītājs nodrošina, lai Izpildītāja speciālistiem būtu darbam nepieciešamais aprīkojums, kā arī palīgpersonāla nodrošinājums. It īpaši Izpildītājam ir jānodrošina, ka ir pietiekams Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais administratīvais pakalpojumu nodrošinājums, t.sk. tulkošanas pakalpojumi, ja tādi ir nepieciešami, ņemot vērā to, ka Līguma darba valoda ir latviešu valoda.

Izpildītājam jānodrošina nepieciešamie finanšu līdzekļi Līguma aktivitāšu un tā speciālistu regulārai un savlaicīgai darba algu samaksai.

Izpildītājs nodrošina, lai Izpildītāja speciālistiem būtu transportlīdzekļi, datori un pārējais aprīkojums, kas nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai.

Visu iepriekšminēto resursu izmaksas ir jāiekļauj Līguma galveno speciālistu samaksas likmēs.

# ZIŅOJUMI

Izpildītāja darbu sekmīgu izpildi apliecinās visu Izpildītāja sagatavoto ziņojumu un atskaišu apstiprināšana no Pasūtītāja puses.

Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz šādas atskaites un ziņojumi:

- Ekspertu ieguldītā darba laika uzskaites tabulas;

- Ceturkšņa progresa ziņojums;

- Līguma noslēguma ziņojums;

- citas atskaites pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

## Ekspertu ieguldītā darba laika tabulas

Ekspertu ieguldītā darba laika tabulas jāsagatavo katram galvenajam speciālistam atsevišķi par katru īguma izpildes kalendāro mēnesi. Tās jāsagatavo pēc formas, kas pievienota pielikumā B. Aizpildītās ekspertu darba lapas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam līdz katra mēneša 5.datumam par iepriekšējo Līguma izpildes mēnesi divos oriģinālos eksemplāros.

## Ceturkšņa progresa ziņojumi

Ceturkšņa progresa ziņojumi jāsagatavo ik pēc trim Līguma izpildes kalendārajiem mēnešiem – līdz nākamā ceturkšņa 1.mēneša 7.datumam.

Ja pirmais un pēdējais ziņojums neaptver pilnu ceturksni, tad pirmo un pēdējo Līguma izpildes ceturkšņa ziņojumu drīkst iesniegt par periodu, kas neaptver pilnu ceturksni, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

Ja pēdējā ceturkšņa ziņojuma periods ir īsāks par pilnu ceturksni, ziņojums jāsagatavo par reālo Līguma izpildes laiku un jāiesniedz Pasūtītājam mēneša laikā pēc Līguma pēdējā izpildes mēneša beigām.

Ceturkšņa progresa ziņojums ar Līguma Vispārīgajos noteikumos norādītajiem maksājuma pieprasījuma dokumentiem ir „Pakalpojumu daļa” Līguma speciālo noteikumu 4.2.punkta izpratnē, kas tiks pieņemta ar nodošanas – pieņemšanas aktu un tiks virzīta apmaksai. Pasūtītāja apstiprināts ceturkšņa progresa ziņojums būs pamatojums maksājuma pieprasīšanai.

Ceturkšņa progresa ziņojumam ir skaidri un precīzi jāraksturo būvdarbu līgumu fiziskais un finansiālais progress un, kā minimums, jāietver:

- Izpildītāja aktivitāšu un sasniegto rezultātu kopsavilkums, identificējot arī iesaistītos resursus;

- Uzņēmēju paveikto būvdarbu līgumos ietverto darbu progress pārskata periodā;

- kopsavilkums par Uzņēmēju darbaspēku būvlaukumos;

- kopsavilkums par Uzņēmēju iekārtām būvlaukumos;

- kopsavilkums par Uzņēmēju celtniecības materiāliem būvlaukumos;

- Izpildītāja izsniegtās Instrukcijas būvlaukumos;

- nākamajā pārskata periodā paredzēto Līgumā iekļauto darbu apraksts;

- Izpildītāja izsniegtie Izmaiņu rīkojumi;

- būvdarbu līgumu un Līguma finansiālais progress;

- Izpildītāja izsniegtie maksājumu apstiprinājumi Uzņēmējiem;

- notikušās sanāksmes, apmeklētība, iesniegtās prasības, pieņemtie lēmumi;

- notikušo sanāksmju (iknedēļas, ikmēneša) protokoli;

- Uzņēmēju pretenzijas vai strīdus jautājumi - kavējumi, finanses, citi;

- problēmas, kas radušās būvdarbu Līgumu izpildes laikā, attiecīgā objektīvā analīze un ieteicamie risinājumi;

- ieteikumi, kā tikt galā ar neparedzētiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt būvdarbu un Līguma darbu izpildi vai kvalitāti;

- būvdarbu līgumu izpildes laikā fiksēto negadījumu un kļūmju apkopojums;

- būvdarbu līgumu izpildes laikā fiksēto nelaimes gadījumu un defektu pārskats;

- precizētas Uzņēmēju un Izpildītāja naudas plūsmas prognozes;

- būvdarbu progress fotogrāfijās;

- Izpildītāja pielietotās kvalitātes nodrošināšanas procedūras Līguma īstenošanā;

- cita informācija, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs uzskatīs par nepieciešamu to pievienot ceturkšņa progresa ziņojumam.

Turklāt ceturkšņa progresa ziņojumi ir jāpapildina ar Izpildītāja finanšu pārskatu, kurā jāiekļauj dati par Izpildītāja speciālistu faktiski ieguldīto cilvēkdienu skaitu pārskata periodā (ekspertu ieguldītā darba laika tabulas saskaņā ar 8.1.punktu).

Ceturkšņa progresa ziņojumi jāsagatavo Līguma ieviešanas periodā, un saskaņā ar iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotu ziņojuma formu.

## Līguma noslēguma ziņojums

Līguma noslēguma ziņojumā jāietver šādi aspekti:

- būvdarbu līgumu sasniegto fiziskā un finansiālā progresa gala rezultātu apkopojums, ja tas nav bijis iekļauts attiecīgo būvdarbu līgumu kopsavilkumu ziņojumos,

- pārskats par Līguma fizisko un finansiālo gala izpildi, ietverot analīzi par laika grafika ievērošanu, kā arī salīdzinājumu ar plānoto un skaidrojumu par nobīdēm, ja tādas ir;

- pārskats par Izpildītāja pieprasītajiem un saņemtajiem maksājumiem no Pasūtītāja;

- pārskats par Izpildītāja pielietotajām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām Līguma īstenošanā;

- pārskats par Izpildītāja sagatavotajām un iesniegtajām atskaitēm/ziņojumiem,

- pārskats par Izpildītāja ieguldītajām speciālistu cilvēkdienām Līguma izpildē, to salīdzinājums ar plānoto, skaidrojums par nobīdēm, ja tādas ir;

- cita informācija, ko Pasūtītājs vai Izpildītājs uzskatīs par nepieciešamu pievienot Līguma noslēguma ziņojumam.

Līguma noslēguma ziņojums jāsagatavo tā, lai Pasūtītājs to varētu izmantot, gatavojot Projekta noslēguma ziņojumu. Ziņojuma forma iepriekš jāprecizē un jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Pasūtītāja apstiprināts Līguma noslēguma ziņojums būs pamats noslēguma maksājuma izmaksai.

## Citas atskaites pēc Pasūtītāja pieprasījuma

Līguma izpildes laikā Pasūtītājs var pieprasīt citu atskaišu iesniegšanu saistībā ar Līguma izpildi. Izpildītājam šādas atskaites jāsagatavo Pasūtītāja noteiktos termiņos un saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem.

## Ziņojumu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība

Iesniegšanas un apstiprināšanas prasību kopsavilkums ziņojumiem, kas tiks sagatavoti Līguma ietvaros, atspoguļots šajā sadaļā.

Visi ziņojumi jāsagatavo un jāiesniedz rakstiskā formā latviešu valodā kā oriģināli un elektroniskā formā (1 eksemplārā CD formātā, iekļaujot visus ziņojumu pielikumus, t.sk. fotogrāfijas), izmantojot ne vecākas versijas operētājsistēmas kā Windows 2000/XP programmatūru MS Office. Pretrunu gadījumā par noteicošo tiks uzskatīta dokumenta papīra formāta versija. Pasūtītājam iesniedzamo eksemplāru skaits papīra formātā norādīts 2.tabulā.

2.tabula

| Ziņojums | Iesniegšanas termiņi | Pasūtītājam iesniedzamo ziņojuma eksemplāru skaits |
| --- | --- | --- |
| Ekspertu ieguldītā darba laika tabulas | Līdz katra mēneša 5.datumam par iepriekšējo Līguma izpildes mēnesi | 2 oriģināli |
| Ceturkšņa progresa ziņojums | Ik pēc trim Līguma izpildes kalendārajiem mēnešiem – līdz nākamā ceturkšņa 1.mēneša 7.datumam. Ja pirmais un pēdējais ziņojums neaptver pilnu ceturksni, tad pirmo un pēdējo Līguma izpildes ceturkšņa ziņojumu drīkst iesniegt par periodu, kas neaptver pilnu ceturksni, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja pēdējā ceturkšņa ziņojuma periods ir īsāks par pilnu ceturksni, ziņojums jāsagatavo par reālo Līguma izpildes laiku un jāiesniedz Pasūtītājam mēneša laikā pēc Līguma pēdējā izpildes mēneša beigām. | 2 |
| Līguma noslēguma ziņojums | Divas kalendārās nedēļas pēc Līguma izpildes termiņa beigām | 2 |
| Citas atskaites | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma |

Ziņojumu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas jāiekļauj galveno ekspertu samaksas likmēs.

Ceturkšņa progresa ziņojumus, Kopsavilkuma ziņojumus un Līguma noslēguma ziņojumu Pasūtītājs var komentēt 14 kalendārās dienas pēc to saņemšanas. Izpildītājam jāiestrādā sniegtie Pasūtītāja komentāri 7 kalendāro dienu laikā un atkārtoti jāiesniedz pārstrādātais ziņojums vai tā korekcijas tik eksemplāros kā norādīts 2.tabulā, vai kā nosaka vienošanās ar Pasūtītāju par ziņojumu iesniegšanu. Ja Pasūtītājs 14 kalendāro dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas nav sniedzis komentārus, tad ceturkšņa progresa ziņojums, Kopsavilkuma ziņojums vai Līguma noslēguma ziņojums ir uzskatāms par apstiprinātu.

Izpildītājam jāievēro šajā punktā minētie ziņojumu iesniegšanas termiņi, ziņojumu vēlāka iesniegšana nav pieļaujama. Ziņojumu iesniegšanās kavējumu gadījumā Pasūtītājs piemēros līgumsodu saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 15.1.punktu.

# Līguma DARBA ORGANIZĀCIJA UN IESAISTĪTO PUŠU ATBILDĪBA

Līguma darbu organizācijai kā minimums jāietver šādi aspekti:

| Nr.p.k. | Veicamā aktivitāte | Atbildīgais |
| --- | --- | --- |
| 1. | Līguma un būvdarbu līgumu darbu izpildes kārtības noteikšana: kad un kur notiek iknedēļas/mēneša sanāksmes, to vispārējā darba kārtība un pieraksta protokola forma, tā sagatavošanas ilgums, izplatīšana un parakstīšana | Izpildītājs |
| 2. | Telpu nodrošināšana Izpildītāja Pakalpojuma sniegšanai būvobjektā, tā aprīkošana atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajām prasībām, kā arī objektā nepieciešamās tehniskās dokumentācijas nodrošināšana | Uzņēmējs |
| 3. | Būvdarbu žurnālu aizpildīšana, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, objektā uzglabājamo materiālu, pārbaužu un analīžu rezultātu sagatavošana | Uzņēmējs |
| 4. | Pārbaude un kontrole par būvdarbu žurnālu aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, objektā uzglabājamo materiālu, pārbaužu un analīžu rezultātu sagatavošanu | Izpildītājs |
| 5. | Būvdarbu izpildes veidu un apjomu pārbaude | Izpildītājs |
| 6. | Būvdarbu izpildes veidu un apjomu saskaņošana | Pasūtītājs, Izpildītājs |
| 7. | Regulāro atskaišu un ziņojumu sagatavošana par izpildītajiem būvdarbu apjomiem | Uzņēmējs |
| 8. | Regulāro atskaišu un ziņojumu sagatavošana par izpildītajiem Pakalpojuma apjomiem | Izpildītājs |
| 9. | Regulāro atskaišu un ziņojumu pārbaude un saskaņošana | Pasūtītājs |
| 10. | Maksājuma pieprasījumu sagatavošana | Uzņēmējs |
| 11. | Maksājuma apstiprinājumu sagatavošana | Izpildītājs |
| 12. | Maksājuma pieprasījumu pārbaude, saskaņošana | Pasūtītājs |
| 13. | Informācijas sagatavošana būvdarbu apjomu izmaiņām vai būvdarbu veidu Izmaiņu rīkojumiem | Uzņēmējs |
| 14. | Izmaiņu rīkojumu sagatavošana | Izpildītājs |
| 15. | Izmaiņu rīkojumu pārbaude, saskaņošana | Pasūtītājs |
| 16. | Būvdarbu objektu nodošana ekspluatācijā | Pasūtītājs, Izpildītājs, Uzņēmējs |

- B pielikums: Ekspertu ieguldītā darba laika tabula

|  |  |  |  | Ekspertu laika ieguldījuma uzskaites tabula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Līguma Nr.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Līguma nosaukums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mēnesis: |  |  |  | Eksperta vārds, uzvārds: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gads: |  |  |  | Pozīcija līgumā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datums | Laiks no ...līdz | Izpilde (cilvēk-dienas, stundas) | Veiktais darbs, aktivitāte |  |  | Izpildes vieta (būvobjekts, birojs, t.sk. norādot adresi) |  |  | Eksperta paraksts |  | Komandas vadītāja/ Atbalsta saņēmēja paraksts |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kopā: (cilvēkdienas, ja nepieciešams, stundas) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datums, Eksperta paraksts | Datums, Komandas vadītāja paraksts |
| --- | --- |

- C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS. PAKALPOJUMI

IEGULDĪJUMA IZMAKSU LĪGUMS LP-4.1

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400, valdes locekļa Aivara Pudāna personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr.SIA AADSO 2011/04KF) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

Izpildītājs veic Inženiera pienākumus saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” Pasūtītāja un <Uzņēmēja nosaukums> <iepirkuma līguma noslēgšanas datums> noslēgtā iepirkuma līguma „<iepirkuma līguma nosaukums>” (Nr.<iepirkuma līguma numurs>) ietvaros un veic būvuzraudzību Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā (turpmāk – Pakalpojums).

- Līguma dokumenti un to prioritāte

  - Līgums sastāv no šādiem dokumentiem to prioritātes secībā:

- šie Speciālie noteikumi;

- [Pielikumi: <Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi>]

- Vispārīgie noteikumi,

- Tehniskā specifikācija,

- Piedāvājums,

- Tehniskais piedāvājums,

- Finanšu piedāvājums (Tāme),

- Iepirkuma procedūras nolikums,

- Veidnes:

  - Speciālistu CV veidne (LP/S-4-A veidne),

  - Nodošanas-pieņemšanas akta veidne (LP/S-4-B veidne),

  - Līguma izpildes garantijas veidne (LP/S-4-C veidne).

  - Grozījumi ir prioritāri attiecībā pret dokumentu, ko tie groza.

- Līguma summa

Līguma summa ir LVL <...> (<summa vārdiem> lati).

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

PVN <…>% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

- Maksājumi

  - Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

| Mēnesis no Līguma noslēgšanas dienas | Maksājums | Maksājuma apmērs (% no Līguma summas) | Summa bez PVN (LVL) | PVN <…>% (LVL) | Kopā (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Avansa maksājums | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | Starpmaksājumi | <…> | <…> saskaņā ar Plānoto naudas plūsmu un Speciālistu faktisko ieguldījumu | <…> | <…> |
| <…> | Noslēguma maksājums | <…> | <…> | <…> | <…> |

  - Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Pakalpojuma daļu vērtībai, ieturot 20% no starpmaksājumiem.

  - Rekvizīti maksājumu veikšanai Izpildītājam:

<rekvizīti maksājumu veikšanai>.

- Pakalpojuma sniegšanas termiņš

  - Pakalpojuma sniegšanu Izpildītājs uzsāk 7 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Pakalpojuma daļas Izpildītājs sniedz Līgumā noteiktajos termiņos.

  - Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 22 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir sadzīves atkritumu poligons „Cinīši”, „Cinīši”, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442.

- Līguma grozījumi

  - Vienību cenas Līguma izpildes laikā netiek pārskatītas.

  - Izmaiņas Līgumā, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu pakalpojumu sniegšanu veicamas publisko iepirkumu regulējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

- Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs -pie Izpildītāja. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas Puses.

| Izpildītājs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” Valdes loceklis Aivars Pudāns |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

- VEIDNES

Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes:

Speciālistu CV veidne LP/S-4-A

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts> <Pasūtītāja nosaukums> un <Izpildītāja nosaukums> <iepirkuma līguma noslēgšanas datums> noslēgtā iepirkuma līguma “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr.<līguma numurs> ietvaros.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes:

Nodošanas-pieņemšanas akta veidne LP/S-4-B

PAKALPOJUMA NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS AKTS

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

un

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400, valdes locekļa Aivara Pudāna personā, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

sastāda šo aktu par to, ka saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgto līgumu “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr.<Līguma numurs>; turpmāk - Līgums)

Izpildītājs ir sniedzis un Pasūtītājs pieņem šādus pakalpojumus:

<Pakalpojuma vai Pakalpojuma daļas raksturojums>,

kopā par summu <...> LVL (<summa vārdiem> lati),

summa bez pievienotās vērtības nodokļa ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati),

pievienotās vērtības nodoklis <...>% ir <...> LVL (<summa vārdiem> lati).

| Pakalpojumus nodeva: Izpildītājs: | Pakalpojumus pieņēma: Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” Valdes loceklis Aivars Pudāns |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Veidnes:

Līguma izpildes garantijas veidne LP/S-4-C

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

Līguma “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar līguma izpildes garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

Gadījumā, ja pretendenta bankai vai apdrošināšanas sabiedrīgai  ir noteikti atsevišķi nosacījumi garantiju izsniegšanai, Pasūtītājs ir noteicis šādus attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

  - Līguma izpildes garantijai jābūt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

  - Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību apjomā, ja Izpildītājs nav izpildījis kādu no līgumā noteiktajām saistībām vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību (iepirkuma līguma vispārīgo noteikumu 20.punkts).

  - Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

  - Garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Garantijas summa ir 20 (divdesmit) % apmērā no līgumcenas bez PVN.

  - Garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama.

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

  - Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

Reģistrācijas Nr.: 41503029988

Adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

“Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/04KF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/04KF) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

- iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

- veikt būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

- Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- PVN <…>%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

- Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā 22 mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

- Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendents (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

  - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

  - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, to ir atbrīvojusi no naudas soda;

- nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, kā arī to, ka

- visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- [Pretendentu Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- A: Bankas garantijas veidne

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

Reģistrācijas Nr.: 41503029988

Adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

“Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/04KF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/04KF) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

Gadījumā, ja pretendenta bankai vai apdrošināšanas sabiedrīgai  ir noteikti atsevišķi nosacījumi garantiju izsniegšanai, Pasūtītājs ir noteicis šādus attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

- Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kam ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

  - Garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu šādos gadījumos

    - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - izraudzītais Pretendents nav iesniedzis Pasūtītājam līguma izpildes garantiju saskaņā ar līguma noteikumiem;

    - izraudzītais Pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Garantijai jābūt derīgai iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;

  - Garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;

  - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

  - Garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šī garantija pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

- B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

Reģistrācijas Nr.: 41503029988

Adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400

- PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

“Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/04KF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/04KF) ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies gadījumā, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

- D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Būvuzraudzības izmaksas bez PVN (LVL) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no būvuzraudzības izmaksām bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Būvuzraudzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne

- GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Izglītība atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inženieris | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Būvuzraugs | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Tehnoloģisko iekārtu uzraugs | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Ceļu būvuzraugs | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Infiltrāta attīrīšanas un biogāzes utilizācijas eksperts | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Vides eksperts | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Finansists | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| Projekta koordinators | <…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

- D5 pielikums: CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400, rīkotā atklātā konkursa “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/04KF) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

- D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās pakalpojuma daļas apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- D7 pielikums: Personas, uz kuras iespējām

- pretendents balstās, apliecinājuma veidne

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

Reģistrācijas Nr.: 41503029988

Adrese: Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400

- PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

- Atklātā konkursa “Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/04KF) ietvaros

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, reģ.Nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV – 5400 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros”” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/04KF) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Kā arī apliecina to, ka:

- tas vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz to, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams,  un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

  - viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi,

  - vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši;

- tas ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, to ir atbrīvojusi no naudas soda;

- nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts;

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Tāme latos (LVL) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcija | Vienības cena (bez PVN) | Vienību skaits (cilvēkdienas) | Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN) |
| 1. | Inženieris |  | 130 |  |
| 2. | Būvuzraugs |  | 240 |  |
| 3. | Tehnoloģisko iekārtu uzraugs |  | 95 |  |
| 4. | Ceļu būvuzraugs |  | 95 |  |
| 5. | Izslēgts saskaņā ar veiktajiem grozījumiem nolikumā (Grozījumi Nr.2 punkts Nr.22) |  |  |  |
| 6. | Infiltrāta attīrīšanas un biogāzes utilizācijas eksperts |  | 95 |  |
| 7. | Vides eksperts |  | 95 |  |
| 8. | Finansists |  | 70 |  |
| 9. | Projekta koordinators |  | 135 |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN) |  |  |  |  |
| 22% PVN summa |  |  |  |  |
| Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa) |  |  |  |  |

- D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros” (identifikācijas Nr. SIA AADSO 2011/04KF)

- Pakalpojuma apraksts:

- Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

- piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību,

- Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam,

- Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

- Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,

- Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

- Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā ziņojumu iesniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu un galveno Speciālistu noslodzi.

- Cita informācija

- E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

- IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| - Pasūtītāja | - nosaukums: | SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija ” |
| --- | --- | --- |
|  | - reģistrācijas numurs: | - 41503029988 |
| - Iepirkuma | - procedūras nosaukums: | - Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā „Cinīši” ietvaros |
|  | - identifikācijas numurs: | - SIA AADSO 2011/04KF |
| - Piegādātāja | - nosaukums: |  |
|  | - reģistrācijas numurs vai personas kods (ja piegādātājs ir fiziska persona): |  |
|  | - adrese: |  |
|  | - kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | - telefona numurs: |  |
|  | - faksa numurs: |  |
|  | - elektroniskā pasta adrese: |  |
| - Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | - ieņemamais amats: |  |
|  | - vārds un uzvārds: |  |
|  | - paraksts: |  |
|  | - datums: |  |

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.1

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumiem Nr.1

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumiem Nr.1

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumiem Nr.1

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba.

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.2

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.6

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.7

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.15

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.13

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.10

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.11

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.12

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.14

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.14

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.16

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.17

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.8

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu 24

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu 25

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu 27

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.19, Nr.20

1 cilvēkdiena = 8 stundas

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Ieinteresēti piegadatāji ar iepirkuma līguma visparīgajiem noteikumie var iepazīties ieejot pēc sekojošām hipersaitēm:

http://www.aadso.lv/LP_S_4_1%20Iepirkuma%20ligums%20Pakalpojumi%20Visparigie%20noteikumi%20%5B2%5D.pdf

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6511 (Iepirkuma līgums. Pakalpojumi. Ieguldījuma izmaksu līgums LP-4.1)

Nolikuma pielikums A.

Nolikuma pielikums D8.

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš.

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.3

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.5

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.4

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

Precizēts saskaņā ar nolikuma grozījumu Nr.2 punktu Nr.21

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.

Precizets saskaņ ā ar nolikuma Grozījumu Nr.2 punktu 23